Time spent per member per week and activity

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Process / Member | Edward | Kristian | Brian | Oscar | Kelvin |
|  | **Week 1 : 19.5 hours** | **5** | **5** | **3.5** | **3** | **3** |
| 1 | Project Plan : 19.5 hours | 5 | 5 | 3.5 | 3 | 3 |
|  | **Week 2 : 6.5 hours** | **1** | **1.5** | **1** | **2** | **1** |
| 7 | Analysis, Design and Testing : 6.5 hours | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 1 |
|  | **Week 3 : 27.5 hours** | **7** | **3** | **2** | **10.25** | **5.25** |
| 7 | Analysis, Design and Testing : 17.75 hours | 5 | 3 | 2 | 5.5 | 2.25 |
| 16 | Programming : 9.75 hours | 2 |  |  | 4.75 | 3 |
|  | **Week 4 : 15.5 hours** | **1** | **7** | **1.5** | **2.5** | **3.5** |
| 7 | Analysis, Design and Testing : 2.5 hours | 1 |  | 1.5 |  |  |
| 16 | Programming : 13 hours |  | 7 |  | 2.5 | 3.5 |
|  | **Week 5 : 38.25 hours** | **11** | **7** | **6** | **7.75** | **6.5** |
| 7 | Analysis, Design and Testing : 2.5 hours | 2.5 |  |  |  |  |
| 16 | Programming : 5.75 hours | 2.5 | 1 |  | 1.75 | 0.5 |
| 24 | Presentation : 30 hours | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  | **Week 6 : 6 hours** | **0** | **0** | **6** | **0** | **0** |
| 16 | Programming : 6 hours |  |  | 6 |  |  |
|  | **Week 7 : 9.5 hours** | **0** | **0** | **6** | **3.5** | **1** |
| 16 | Programming : 9.5 hours |  |  | 6 | 3.5 | 1 |
|  | **Week 8 : 27.25 hours** | **12.25** | **0** | **2** | **5** | **8** |
| 7 | Analysis, Design and Testing : 5 hours | 3 |  | 2 |  |  |
| 16 | Programming : 15.75 hours | 9.25 |  |  | 2.5 | 4 |
| 21 | Testing : 2 hours |  |  |  |  | 2 |
| 32 | Final Report : 6.5 hours |  |  |  | 2.5 | 4 |
|  | **Week 9 : 74.75 hours** | **22** | **15** | **12.5** | **9** | **16.25** |
| 7 | Analysis, Design and Testing : 7 hours | 5.5 |  | 1.5 |  |  |
| 16 | Programming : 43 hours | 15.25 | 15 | 5.5 | 2 | 5.25 |
| 21 | Testing : 6 hours |  |  |  | 2 | 4 |
| 32 | Final Report : 18.75 hours | 1.25 |  | 5.5 | 5 | 7 |
|  | Process / Member | Edward | Kristian | Brian | Oscar | Kelvin |
|  | **Week 10 : 90.25 hours** | **22.75** | **11** | **18.5** | **25.75** | **12.25** |
| 7 | Analysis, Design and Testing : 1.75 hours |  |  | 0.75 | 1 |  |
| 16 | Programming : 19 hours | 7.25 | 1 | 7 | 2.5 | 1.25 |
| 21 | Testing : 12.75 hours | 3 | 4 | 1.75 | 4 |  |
| 28 | Presentation : 30 hours | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 32 | Final Report : 27.75 hours | 6.5 |  | 3 | 12.25 | 6 |
|  | **Subtotal** | 82 | 49.5 | 59 | 68.75 | 57.75 |
|  | Formal & informal meetings | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
|  | **Total** | 96 | 63.5 | 73 | 82.75 | 71.75 |
|  | Breakdown | | | | | |
| **1** | **Project Plan : 19.5 h** | 5 | 5 | 3.5 | 3 | 3 |
| **7** | **Analysis, Design & Testing : 43 h** | 18 | 4.5 | 8.75 | 8.5 | 3.25 |
| **16** | **Programming : 122.75 hours** | 36.25 | 24 | 24.5 | 19.5 | 18.5 |
| **21** | **Testing : 20.75 h** | 3 | 4 | 1.75 | 6 | 6 |
| **24** | **First Presentation : 30 h** | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| **28** | **Second Presentation : 30 h** | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| **32** | **Final Report : 53 h** | 7.75 | 0 | 8.5 | 19.75 | 17 |